CUHK-X 小模型赛道：项目总目标与路线图

六模态人体动作识别 · 100 MB 约束 · 类 Todolist 执行版

版本 v0.1  |  2026-07-14  |  DOC-00

总目标 构建一个能在未见过的受试者上稳定识别 40 类日常动作的六模态模型；最终提交模型满足 CNN/RNN/Transformer 架构范围、序列化模型不超过 100 MB，并具备可复现训练与一键推理能力。

# 1. 已核对的比赛边界

| 项目 | 当前已知要求 | 本项目执行原则 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 六模态、40 类人体动作识别；测试对象与训练对象不同。 | 所有验证必须按受试者分组，禁止随机拆分同一人的样本。 |
| 模态 | Depth_Color、IR、Thermal、IMU、Radar、Skeleton；测试片段可能缺少模态。 | 数据管线从第一天就输出 modality mask。 |
| 架构 | 鼓励 CNN、RNN、Transformer；不允许大型预训练骨干。 | 优先轻量 CNN/TCN/GRU；Transformer 只做小型时序或融合层。 |
| 模型大小 | 模型大小 ≤ 100 MB。 | 默认以 FP32 state_dict < 95 MB 为安全线，避免格式开销和规则歧义。 |
| 复现 | 晋级后需要代码、checkpoint、inference.sh、README，并接受现场/线上复现。 | 从第一版 baseline 起即保留配置、随机种子、日志和完整推理入口。 |

规则/风险提示 仍需在 Kaggle Rules 或向组织者确认：小型 ImageNet 预训练模型是否允许；ST-GCN 是否被视为 CNN；100 MB 按何种文件格式与精度计算；量化/FP16 权重是否按实际文件大小认定。未确认前，主路线采用从头训练、传统轻量架构和 FP32 安全余量。

# 2. 总体成功策略

1. 先保证验证可信，再追求单次分数。跨受试者验证误差通常远大于网络结构间的小差异。

2. 先建立六个可独立收敛的单模态模型，再做融合。否则融合失败时无法定位问题。

3. 先做样本级/片段级融合，再逐步引入时间级对齐。粗粒度路线通常更稳、更快。

4. 每次实验只改变一组因素，并保存 OOF 预测；后期的融合、权重搜索和堆叠依赖 OOF。

5. 保持模型尺寸和推理时间的持续审计，而不是最后一天再压缩。

# 3. 分阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 核心产物 | 通过门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 数据审计与统一索引 | manifest、缺失率、长度分布、样例可视化、缓存格式 | 所有训练/测试片段可被无报错读取 |
| 阶段 2 | 跨受试者验证体系 | 固定快速验证 + 3 折 Group CV + 指标脚本 | 折间无受试者重叠，结果可重复 |
| 阶段 3 | 六种单模态 Baseline | 每个模态至少 1 个可靠基线，保存 OOF logits/embedding | 六路均能收敛并完成误差分析 |
| 阶段 4 | 晚期融合 | 平均、加权、校准、OOF 堆叠 | 融合稳定优于最强单模态 |
| 阶段 5 | 中期特征融合 | 投影、拼接、门控、模态注意力、辅助损失 | 在同等验证协议下超越晚期融合或显著减小模型 |
| 阶段 6 | 时间对齐与时序建模 | 归一化动作进度、固定 token、TCN/GRU/Tiny Transformer | 复杂度增量带来可重复收益 |
| 阶段 7 | 缺失模态与鲁棒性 | mask、缺失 token、modality dropout、传感器噪声增强 | 任意单模态缺失时性能下降受控 |
| 阶段 8 | 轻量化与尺寸约束 | 共享视觉骨干、低维投影、蒸馏/剪枝/量化评估 | 最终文件 <95 MB，推理脚本可复现 |
| 阶段 9 | 排列组合、消融与搜索 | 分层搜索表、Pareto 前沿、消融报告 | 每个最终选择都有验证证据 |
| 阶段 10 | 最终训练、集成、提交与复现 | 多 seed/多折模型、CSV、README、inference.sh | 本地一键重跑并通过提交格式检查 |

# 4. 实验分层：避免组合爆炸

| 层级 | 允许变化的因素 | 不应同时变化的因素 | 建议预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 数据正确性 | 读取、标签、shape、mask、归一化 | 模型结构、增强、融合 | 1–2 天 |
| L1 快速筛选 | 每模态 2–3 个结构；低分辨率/少 epoch | 复杂注意力、精细对齐 | 每配置 1 个 fold |
| L2 可靠比较 | 保留前 2 名结构，统一训练协议 | 同时改验证折和损失 | 3 折 CV |
| L3 融合搜索 | 模态组合、权重、投影维度、dropout | 更换所有单模态编码器 | 基于固定 OOF |
| L4 精修 | 时序模块、增强、辅助损失、蒸馏 | 大范围架构扫参 | 只对前 3–5 个方案 |
| L5 最终化 | seed、全量训练、模型平均、校准 | 临时新结构 | 2–3 个最终候选 |

# 5. 统一的实验记录字段

experiment_id, git_commit, config_path, seed, fold, modalities, encoder, temporal_module,
input_shape, frames_or_length, augmentation, optimizer, lr, weight_decay, epochs, best_epoch,
val_accuracy, val_macro_f1, per_class_recall, params, fp32_size_mb, inference_ms, oof_path, checkpoint_path

□ 每个实验必须保存配置文件，不允许只在 notebook 中临时改参数。

□ 每个模型保存验证集 logits，而不仅是 argmax 标签。

□ 任何排行榜提交必须能追溯到 experiment_id 和 checkpoint。

□ 最终候选同时比较准确率、折间标准差、模型大小和推理时间。

# 6. 总体完成清单

□ 规则歧义已向组织者确认并记录截图/邮件。

□ 训练集与测试集均完成全量扫描，坏文件与缺失模态被记录。

□ 跨受试者验证折固定并写入版本控制。

□ 六个单模态 baseline 均产生 OOF 预测。

□ 至少一个晚期融合和一个联合模型稳定优于最强单模态。

□ 完成缺失模态压力测试和模型尺寸审计。

□ 最终推理脚本从空目录开始可生成合法 submission.csv。

□ README 能让另一台机器按步骤复现实验与推理。

本阶段通过门槛 项目不是以“训练出一个模型”为完成标准，而是以“验证可信、融合有效、尺寸合规、推理可复现、提交可追踪”为完成标准。

# 参考与规则来源

以下来源用于核对比赛约束、数据结构与赛程；模型选择和参数范围属于本项目的实验建议，需要通过本地交叉验证决定。

• CUHK-X Challenge official site

• CUHK-X project homepage

• CUHK-X official GitHub repository

• CUHK-X Small Model Track dataset card

• Kaggle Small Model Track