CUHK-X 项目文档包索引

总路线图 + 10 个分阶段目标与 Todolist

版本 v0.1  |  2026-07-14  |  INDEX

使用方法 先阅读 00 总路线图；随后按 01→10 执行。每个阶段都有通过门槛，未通过时不建议继续堆叠下一阶段复杂度。阶段 3 是六种单模态 Baseline 的详细模型与参数方案库。

| 编号 | 文档 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 项目总目标与路线图 | 总目标、规则边界、10 阶段地图、实验管理原则 |
| 01 | 数据审计、统一索引与缓存 | 文件 schema、manifest、缺失率、固定长度、自动测试 |
| 02 | 跨受试者验证与实验管理 | Group CV、指标、统一训练协议、日志规范 |
| 03 | 六种单模态 Baseline 方案库 | 每模态模型、算法、参数、增强与优先级 |
| 04 | 晚期融合与 OOF 权重学习 | 平均、校准、权重、stacking、组合测试 |
| 05 | 中期特征融合与联合训练 | 拼接、门控、注意力、辅助损失、共享骨干 |
| 06 | 时间对齐与时序建模 | 动作进度对齐、时间戳、TCN/GRU/Transformer |
| 07 | 缺失模态与鲁棒性 | mask、missing token、modality dropout、压力测试 |
| 08 | 轻量化与 100 MB 约束 | 参数预算、共享、蒸馏、剪枝、量化、审计 |
| 09 | 排列组合、超参数搜索与消融 | 搜索空间、预算、停止规则、消融表 |
| 10 | 最终训练、集成、提交与复现 | 最终候选、推理、CSV、复现包、报告素材 |

# 建议第一周执行顺序

| 日程 | 任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–2 天 | 阶段 01：完成 manifest 和六模态 schema 审计 | stats + bad_files + viewer |
| 第 3 天 | 阶段 02：固定 V1 和 3 折 Group CV | splits json + metric script |
| 第 4–5 天 | 阶段 03：先跑 Thermal/Depth/IR 的 MobileNetV3-S + mean | 三路视觉初始 OOF |
| 第 6 天 | 阶段 03：IMU TCN、Skeleton TCN、Radar stats-TCN smoke/fast | 三路数值 baseline |
| 第 7 天 | 检查数据、错误和资源，再决定下一周重点 | 阶段复盘 |

# 参考与规则来源

以下来源用于核对比赛约束、数据结构与赛程；模型选择和参数范围属于本项目的实验建议，需要通过本地交叉验证决定。

• CUHK-X Challenge official site

• CUHK-X project homepage

• CUHK-X official GitHub repository

• CUHK-X Small Model Track dataset card

• Kaggle Small Model Track